[image: image1.png]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES                                             CEP 29745-000 - Telefax: (027) 3742 1219 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72


SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2014.
O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari - São Domingos do Norte - ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o N.º 36.350.312/0001-72, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr.José Geraldo Guidoni, brasileiro, casado, Servidor Público, portador do CPF nº 674.402.317-91, residente na Travessa Valeriano Sebastião Pagani, nº 47, Centro, São Domingos do Norte/ES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado à empresa Augusto Construtora Ltda Epp, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 15.196.583/0001-45, estabelecida na Rua Neca Bongosto, nº 10 – 1º Andar – Sala 01, Bairro Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.304-590, designada abreviadamente de CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor Augusto Cesar Nascimento Landeiro, brasileiro, solteiro, empresário portador do CPFn°145.501.477-09, CI nº 3.075.976 SSP ES, residente e domiciliado na Rua Neca Bongosto, nº 20, Bairro Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.304-590, doravante denominado CONTRATADA, CONCORRÊNCIA nº 03/2014. Com base no Processo protocolado sob o nº 5236/2015, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, observadas as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da execução da obra por mais 122 dias, de acordo com art.57, § 1°, VI da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
Fica prorrogado o presente contrato a partir de 30/11/2015 até 30/03/2016. 
Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o Contrato Nº 107/2014, em todas as suas cláusulas e condições, do qual o presente fica fazendo parte integrante e inseparável. E, por estarem contratado, assim em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.
São Domingos do Norte/ES, 30 de Novembro de 2015.
	                                                                        José Geraldo Guidoni
	                                                                            Augusto Cesar Nascimento Landeiro

	Prefeito Municipal
	Representante Legal

	Contratante
	Contratado


Testemunhas: 

 a) ___________________________                    b) __________________________
