PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2024

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 36.350.312/0001-72, sediado na Rodovia Gether Lopes de Farias, Bairro Emilio Callegari, São Domingos do Norte/ES, CEP 29745-000, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Ana Izabel Malacarne de Oliveira, portadora do CPF nº 775.711.857-34, residente e domiciliada na Rua Goiânia, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP 29745-000, doravante denominado CONTRATANTE por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, doravante denominada simplesmente INTERVENIENTE e do outro lado a empresa CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.178.268/0001-02, estabelecida no Córrego Sobradinho, s/n, Sitio Pai e Filho, Pavilhão II, Zona Rural, Boa Esperança/ES, CEP 29.845-000, e-mail: cscosta.me@gmail.com, tel.: (027) 3070-8296, representada neste ato pelo Sr. Claudenor Silva Costa, portador do  CPF  n° 074.488.507-84 e RG nº 1.491.387 SSP/ES, designada abreviadamente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1560/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 109/2024 por mais 02 (dois) meses, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1. Fica prorrogado o presente contrato a partir de 15/05/2025 até 11/07/2025.

Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o Contrato nº 109/2024, em todas as suas cláusulas e condições, do qual o presente fica fazendo parte integrante e inseparável.

E, por estarem contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.

São Domingos do Norte/ES, 14 de março de 2025.

Ana Izabel Malacarne de Oliveira                                             Claudenor Silva Costa

Prefeita Municipal	                                                         Representante Legal

Contratante                                                                         Contratada

Testemunhas:

a) _____________________________                      b) _____________________________