QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari - São Domingos do Norte - ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o N.º 36.350.312/0001-72, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr. Pedro Amarildo Dalmonte, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 997.702.707-25, residente e domiciliado na Rua Teresa Sian Lerback, nº 135, centro, São Domingos do Norte-ES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa Cmil Construção e Manutenção Industrial Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 39.811.898/0001-13, estabelecida na Rua Comendador Alcides Simão Helou, n° 609, 1° andar, Bairro Civit II, Serra/Es, CEP 29.168-024, designada abreviadamente de CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor Luciano Guimarães Peyneau, portador do  CPF  n° 017.120.497-20, CI n° 826.203 SPTC ES, casado, engenheiro civil, domicilio Rua Dr. João Carlos de Souza, n° 160, apto 1104, Santa Luzia, Vitoria -Es. Com base na concorrência n° 02/2015, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência e de execução do contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com base no art. 57, § 1°, I da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

2.1 - Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato a partir de 01/01/2019 até 31/12/2019, e o prazo de execução a partir de 25/12/2018 até 24/12/2019.

Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o Contrato Nº 12/2016, em todas as suas cláusulas e condições, do qual o presente fica fazendo parte integrante e inseparável. E, por estarem contratado, assim em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Domingos do Norte/ES, 24 de Dezembro de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte                                   Luciano Guimarães Peyneau

Prefeito Municipal	                                 Representante Legal

Contratante                                                               Contratado

Testemunhas:

a) ___________________________                    b) __________________________