TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015.

O Município de São Domingos do Norte/ES, por meio da Prefeitura Municipal, com sede à Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES, CEP: 29.745-000, Tel.: (27) 3742-0200, inscrito no CNPJ sob o nº 36.350.312/0001-72, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. José Geraldo Guidoni, brasileiro, casado, portador do CPF nº 674.402.317-91, residente na Travessa Valeriano Sebastião Pagani, nº 47, Centro, São Domingos do Norte/ES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa WM Construções Eireli pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 20.184.972/0001-90, estabelecida na Rua Daniel Comboni, 241, Vila Comboni, São Gabriel da Palha ES, CEP 29.780-000, designada abreviadamente de CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor Wescley de Souza Mozer, portador do  CPF  n° 134.857.267-10, CI n° MG 18.741.832 SSP MG, solteiro, empresário, residente na Rua Maria Efigenia, 152, Vila Comboni, São Gabriel da Palha-ES, CEP 29.780-000, TOMADA DE PREÇO no 02/2015. Com base no Processo protocolado sob o nº 5091/2015, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução da reforma e de vigencia do contrato n° 13/2015 das Escolas Municipais “São Gonçalo”, “Corrego Negro” e Braço do Sul”, por mais 30 dias, com base no art.57, § 1°, IV c/c art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

2.1 - Fica prorrogado o prazo de execução da obra a partir de 27/11/2015 até 26/12/2015 e a vigência do contrato até 29/01/2016.

Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o Contrato Nº 13/2015, em todas as suas cláusulas e condições, do qual o presente fica fazendo parte integrante e inseparável. E, por estarem contratado, assim em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Domingos do Norte/ES, 27 de Novembro de 2015.

| José Geraldo Guidoni | Wescley de Souza Mozer |
| --- | --- |
| Prefeito Municipal | Representante Legal |
| Contratante | Contratado |

Testemunhas:

a) ___________________________                    b) __________________________