PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari - São Domingos do Norte - ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o N.º 36.350.312/0001-72, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr°. Pedro Amarildo Dalmonte, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 997.702.707-25, residente e domiciliado na Rua Teresa Sian Lerback, nº 135, centro, São Domingos do Norte-ES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa Construtora DGF Eireli Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.213.619/0001-02, NIRE 32.600.026.72-4 estabelecida na Rua Antonio Dias Pereira, nº 384, Boa Vista, Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, denominado CONTRATADO neste ato representado por seu representante legal, o senhor Diego Felipe, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n° 097.044.657-85 e CI nº 1.853.972 SPTC ES, residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº 384 – Fundos, Boa Vista, Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, com base na tomada de preço n° 02/2018 e Processo protocolado sob o nº 895/2017, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da execução por mais 120 (cento e vinte) dias e o prazo de vigencia por mais 105 (cento e cinco) dias, com base no art. 57, §1°, inciso II da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

2.1 - Fica prorrogado o prazo de vigência a partir de 02/10/2018 até 15/01/2019 e o prazo de execução da obra a partir de 04/07/2018 até 01/11/2018.

Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o Contrato Nº 20/2018, em todas as suas cláusulas e condições, do qual o presente fica fazendo parte integrante e inseparável. E, por estarem contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor.

São Domingos do Norte/ES, 04 de Julho de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte                                             Diego Felipe

Prefeito Municipal	                                 Representante Legal

Contratante                                                               Contratado

Testemunha:

a)_____________________   b)_____________________