PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 87/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - São Domingos do Norte - ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o N.º 36.350.312/0001 - 72, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr. Pedro Amarildo Dalmonte, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 997.702.707-25, residente e domiciliado na Rua Teresa Sian Lerback, nº 135, centro, São Domingos do Norte-ES, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa Fabio Miranda Bobbio Locações e Terraplanagem - ME, pessoa jurídica de direito privado de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 27.788.052/0001-20, estabelecida na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 3.315, Bairro Conceição, Linhares/ES, CEP: 29.900-527, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Senhor(a) Fabio Miranda Bobbio, portador(a) do CPF nº 547.528.505-59 e da CI nº 3.719.597-ES, Com base na Adesão a ata de registro de preços e Processo protocolado sob o nº 3607/2018, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias e o aumento quantitativo de 24,70% no valor inicial do contrato, referente ao contrato nº 87/2018, com base no art. 57, IV  e art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

2.1 - Fica acrescido ao valor inicial do contrato R$ 76.854,98 (setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) correspondendo á um índice de 24,70%, passando-se o contrato a vigorar com o valor de R$ 388.054,98 (trezentos e oitenta e oito mil cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1 - Fica prorrogado a vigência do contrato a partir de 01/01/2019 até 01/05/2019.

CLAUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A dotação orçamentaria a ser utilizada para o exercicio de 2018 será:

Secretaria Municipal de administração e finanças

0060201751200081.042– Construção de barragens, açudes, poços artesianos ou outras formas de captação e reserva de agua – 44903900000  - 39990001- Ficha: 587.

Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o Contrato Nº 87/2018, em todas as suas cláusulas e condições, do qual o presente fica fazendo parte integrante e inseparável. E, por estarem contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.

São Domingos do Norte/ES, 28 de Dezembro de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte                                        Fabio Miranda Bobbio

Prefeito Municipal	                                 Representante Legal

Contratante                                                               Contratado

Testemunha:

a)_____________________   b)_____________________