PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2017

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio do Secretario Municipal de Saúde, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.953.742/0001-83, com sede na Travessa Sebastião Valeriano Pagani, Centro, São Domingos do Norte- ES, representada legalmente por seu Secretário o Srº. Antonio Angelo Moschen, brasileiro, casado, portador do CPF/MF n° 364.727.437-20 e RG n° 279.059 - ES, residente e domiciliada no Córrego Cristal, Zona Rural, São Domingos do Norte-ES, CEP: 29.745-000, e pelo prefeito municipal o Srº Pedro Amarildo Dalmonte, brasileiro, casado, portador do CPF nº 997.702.707-25, residente na Rua Thereza Sian Lebarck, s/nº, Centro, São Domingos do Norte/ES, aqui denominado CONTRATANTE e a Empresa Construtora DGF Eireli Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.213.619/0001-02 estabelecida na Rua Antonio Dias Pereira, nº 384, Boa Vista, Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, denominado CONTRATADO neste ato representado por seu representante legal, o senhor Diego Felipe, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n° 097.044.657-85 e CI nº 1.853.972 SPTC ES, residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº 384 – Fundos, Boa Vista, Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, doravante denominado de CONTRATADO. Com base na Tomada de Preços n° 08/2017, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da execução por mais 30(trinta) dias, com base no art. 57, §1°, IV da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

2.1 - Fica prorrogado o prazo de execução da obra a partir de 12/11/2017 até 12/12/2017.

Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o Contrato Nº 19/2017, em todas as suas cláusulas e condições, do qual o presente fica fazendo parte integrante e inseparável. E, por estarem contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor.

São Domingos do Norte, 09 de Novembro de 2017.

| Pedro Amarildo Dalmonte | Antonio Angelo Moschen |
| --- | --- |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Saúde |
| Contratante | Contratante |
| Diego Felipe Representante legal Contratado | Testemunhas: a)_____________________________ b)_____________________________ |