ORDEM DE PARALISAÇÃO CONTRATUAL

Nº 02/2016

Referente à contratação de empresa especializada para execução indireta de obra por regime de empreitada por preço global relativas à construção da Creche Escola “Vovó Zezé”.

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Administrativo nº 4905/2015

1.2. Concorrência n° 02/2015

1.3. Contrato nº 12/2016

1.4. Valor do Contrato: R$ 1.766.191,64 (hum milhão e setecentos e sessenta e seis mil e cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

1.5. Contratada: Cmil Construção e Manutenção Industrial Ltda

1.6. Prazo Contratual Inicial: 365 dias

1.7. Prazo Contratual aditivado: 0

1.8. Prazo Contratual Vigente: 365 dias

1.9. Dias decorridos do contrato: 93 dias

1.10. Prazo Inicial da Execução da Obra: 10 meses

1.11. Prazo aditivado da Execução da Obra: 0

1.12. Prazo vigente da Execução da Obra: 10 meses

1.13.Dias decorridos da Execução da Obra: 92 dias

1.10. Fiscal/Gestor do Contrato: Charles Pereira de Oliveira

Pela presente Ordem de Paralisação Contratual, autorizo a Contratada supracitada a paralisar a prestação de serviços do objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de paralisação será até o dia 23/11/2016.

São Domingos do Norte-ES, 26 de Agosto de 2016.

______________________________

RECEBI, em ___de__________________de 20______ Contratada:__________________________________________________ Nome:______________________________________________________ Função: ____________________________________________________

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal