ORDEM DE PARALISAÇÃO CONTRATUAL

Nº 02/2015

Referente à contratação de Empresa especializada para drenagem e pavimentação das ruas Projetadas no Córrego Dumer e Córrego São José, no município de São Domingos do Norte-ES.

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Administrativo nº 4844/2015

1.2. Tomada de Preços n° 13/2014

1.3. Contrato nº 169/2014

1.4. Valor do Contrato: R$ 781.713,29 (setecentos e oitenta e um mil e setecentos e treze reais e vinte e nove centavos).

1.5. Contratada: Construtora DGF Eireli Epp

1.6. Prazo Contratual Inicial: 07 meses

1.7. Prazo Contratual aditivado: 276 dias

1.8. Prazo Contratual Vigente: 488 dias

1.9. Dias decorridos do contrato: 302 dias

1.10. Fiscal/Gestor do Contrato: Joao Marcelo Campana

Pela presente Ordem de Paralisação Contratual, autorizo a Contratada supracitada a paralisar a prestação de serviços do objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de paralisação será por 33 (trinta e tres dias) - até 30/12/2015.

São Domingos do Norte-ES, 27 de Novembro de 2015.

______________________________

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

RECEBI, em ___de__________________de 20______ Contratada:__________________________________________________ Nome:______________________________________________________ Função: ____________________________________________________