ORDEM DE SUSPENSÃO CONTRATUAL

Nº 01

Referente à contratação de horas de máquinas e caminhões para conclusão do projeto de infraestrutura dos polos industriais Sabiá e Boa Sorte no Município de São Domingos do Norte-ES.

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Administrativo nº 5046/2014

1.2. Adesão a Ata de Registro de Preço n° 01/2014 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 81/2013 - PMSGP

1.3. Contrato nº 01/2015

1.4. Valor do Contrato: R$ 1.152.480,00 (hum milhão e cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais).

1.5. Contratada: Nortmaq Terraplanagem e Construções Ltda

1.6. Prazo Contratual Inicial: 360 dias

1.7. Prazo Contratual aditivado: 0

1.8. Prazo Contratual Vigente: 360 dias

1.9. Dias decorridos do contrato: 4 meses; 1 semana; 2 dias

1.10. Fiscal/Gestor do Contrato: Jessica Laureth

Pela presente Ordem de Suspensão Contratual, autorizo a Contratada supracitada a paralisar a prestação de serviços do objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de paralisação será por 180 (cento e oitenta dias).

São Domingos do Norte-ES, 14 de Maio de 2015.

______________________________

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal