ERRATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2016

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Onde Lê-se: 1.1 – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da execução da obra por mais 300 ( trezentos) dias e da vigência do contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com base no art. 57, § 1º, I da Lei 8.666/93

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Deve-se ler: 1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com base no art. 57, § 1°, I da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

Onde Lê-se: 2.1 - Fica prorrogado o prazo de execução da obra a partir de 22/01/2017 até 17/11/2017 e da vigência do contrato a apartir de 27/03/2017 até 26/03/2018

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

Deve-se Ler: 2.1 - Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato a partir de 27/03/2017 até 26/03/2018.

*Publicado no DOM-ES do dia 20/02/2017, página 99

São Domingos do Norte, em 27 de Março de  2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal