ORDEM DE PARALISAÇÃO CONTRATUAL

Nº 169/2014

Referente à contratação de Empresa especializada para drenagem e pavimentação das ruas Projetadas no Córrego Dumer e Córrego São José, no município de São Domingos do Norte-ES.

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Administrativo nº 2792/2015

1.2. Tomada de Preços n° 13/2014

1.3. Contrato nº 169/2014

1.4. Valor do Contrato: R$ 706.197.26 (setecentos e seis mil e cento e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).

1.5. Contratada: Construtora DGF Eireli

1.6. Prazo Contratual Inicial: 07 meses

1.7. Prazo Contratual aditivado: 245 dias

1.8. Prazo Contratual Vigente: 458 dias

1.9. Dias decorridos do contrato: 302 dias

1.10. Fiscal/Gestor do Contrato: Cristiane Malacarne Gabriel Dalmazo

Pela presente Ordem de Paralisação Contratual, autorizo a Contratada supracitada a paralisar a prestação de serviços do objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de paralisação será por 155 (cento e cinquenta e cinco dias).

São Domingos do Norte-ES, 26 de Junho de 2015.

______________________________

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

RECEBI, em ___de__________________de 20______ Contratada:__________________________________________________ Nome:______________________________________________________ Função: ____________________________________________________