ORDEM DE REINICIO

Nº 02

Referente à contratação de Empresa especializada para drenagem e pavimentação das ruas Projetadas no Córrego Dumer e Córrego São José, no município de São Domingos do Norte-ES.

1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Licitatório nº 2449/2014

1.2. Tomada de Preços nº 13/2014

1.3. Contrato nº 169/2014

1.4. Valor do Contrato: 781.713,29 (setecentos e oitenta e um mil e setecentos e treze reais e vinte e nove centavos).

1.5. Contratada: Construtora DGF Eireli Epp

1.6. Prazo Contratual Inicial: 07 (sete) meses a contar da ordem de serviços

1.7. Prazo Contratual aditivado: 550 dias

1.8. Prazo Contratual Vigente: 760 dias

1.9. Ordem de Serviço Inicial: 05 de Setembro de 2014

1.10. Dias decorridos do contrato: 640 dias corridos

1.11. Data de inicio da execução: 07 de Junho de 2016

1.12. Data de conclusão da obra: 27 de Setembro de 2016

1.13. Ordem de Paralisação vinculada a esta ordem: n° 01, n° 02 e n° 03

1.14. Numero de dias paralisados: 07 dias

1.15. Fiscal/Gestor do Contrato: Fabricio Bezerra Carlos de Souza

Pela presente Ordem de Serviços, autorizo a Contratada supracitada a reiniciar os serviços, objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem.

São Domingos do Norte-ES, 07 de Junho de 2016.

______________________________

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

RECEBI, em ___de__________________de 20______ Contratada:__________________________________________________ Nome:______________________________________________________ Função: ____________________________________________________